## Slide 1
寶天醫館預約系統
上線部署流程總覽
VPS / AWS Lightsail + Docker + PostgreSQL + 自己網域 + 將來分店
（含 AWS vs VPS 比較 ＋ 系統架構圖）

## Slide 2
成個流程一覽（9 個階段）
由零到上線，每階段做咩
▪ Phase 0 準備：Git 倉庫、.gitignore、.env.example
▪ Phase 1 買網域 ＋ 揀主機（VPS / AWS Lightsail）
▪ Phase 2 伺服器基礎安全（SSH key / 防火牆 / 非 root）
▪ Phase 3 裝環境（Docker + Node + PostgreSQL）
▪ Phase 4 HTTPS 免費 SSL（Cloudflare + Caddy）
▪ Phase 5 由 GitHub 拉代碼跑起
▪ Phase 6 反向代理 ＋ 網域指向
▪ Phase 7 資料安全加固（備份 / WAF / 監控）
▪ Phase 8 CI/CD 自動化（push 自動測試）
▪ Phase 9 開分店：多租戶（clinic_id）

## Slide 3
主機點揀：AWS 定 VPS？
結論：單店用 VPS / Lightsail 就最穩陣
普通 VPS
DigitalOcean / Hetzner / Linode
最簡單最平 ~$5–12/月
Docker 一包搞掂
全控制病情、易搬
★ 推薦（單店最實際）
AWS Lightsail
AWS 出品嘅「簡易 VPS」
用法同 VPS 一樣易
但係 AWS 牌子
價錢同 VPS 相近
★ 鍾意 AWS 就揀呢個
完整 AWS
EC2 + RDS + CloudFront
最強最大、企業級
但設定多、計費複雜
單店 overkill
⚠️ 開幾間分店先值得
▪ 點解而家唔使揀全 AWS：將來開分店，數據庫直接升做託管 PostgreSQL（Managed DB / RDS）就得，唔使由頭學 AWS。
▪ 純粹鍾意 AWS 個名 → 用 Lightsail（本質就係 VPS），慳返好多麻煩。
下面流程圖以「VPS / Lightsail + Docker」為例，AWS 做法類同。

## Slide 4
系統架構圖（資料點樣流）
一眼睇晒邊件連邊件
▪ 使用者：客人 / 員工 / 醫師 / 管理
  – ↓ HTTPS（加密）
▪ Cloudflare：DNS ＋ 免費 SSL ＋ WAF ＋ DDoS 防護
  – ↓
▪ 伺服器（VPS / Lightsail，跑 Docker）：
  – • Caddy ── 反向代理 ＋ 自動續 SSL
  – • Node.js App ── 你個預約系統（port 4000）
  – • PostgreSQL ── 中央數據庫（客人資料）
  – ↓
▪ 每日自動備份 → 雲端儲存（離地，例如 B2 / S3）
▪ 外部服務：Twilio（WhatsApp 通知）＋ Stripe（支付），經 .env key 接駁
Caddy / App / PostgreSQL 三件包喺 Docker 入面，部署一次寫好處處跑。

## Slide 5
點解一定要上 GitHub？
結論：強烈建議，但有一條鐵律
▪ 好處：版本歷史、由 GitHub 拉去伺服器、CI 自動測試、多人協作
▪ ⚠️ 鐵律：.env（密碼/私鑰）、database.db（客人資料）絕對唔 commit
▪ 做法：.gitignore 擋咗佢哋；GitHub 只放「代碼」唔放「數據同密碼」
▪ 建議 Private 倉庫（免費），code 唔公開

## Slide 6
Phase 0 ｜ 準備代碼倉庫
先做呢步，之後所有部署靠佢
▪ ① git init；GitHub 建 Private 倉庫
▪ ② 加 .gitignore：node_modules/ .env database.db *.log
▪ ③ 準備 .env.example（只列 key 名，唔填真值）
▪ ④ git add . → commit → push；去 GitHub 確認 .env 唔喺度

## Slide 7
Phase 1 ｜ 買網域 ＋ 揀主機
自己網域 = 專業 + 易記 + 可搬
▪ 買網域（年費 ~USD 10–15）：Cloudflare Registrar / Porkbun / Namecheap
▪ 揀主機（月費 ~$5–12）：VPS 或 AWS Lightsail，OS 揀 Ubuntu 22.04 LTS
▪ 規格：1 vCPU / 1–2 GB RAM 單店够用；開分店再加
▪ 記低：伺服器 IP 同 root 密碼

## Slide 8
Phase 2 ｜ 伺服器基礎安全
資料安全第一步
▪ ① SSH key 登入，關咗密碼登入（防暴力破解）
▪ ② 防火牆 ufw，只開 22 / 80 / 443
▪ ③ 新建非 root 用戶（deploy）操作
▪ ④ 開自動保安更新
▪ ⚠️ 做妥已擋走九成自動化攻擊

## Slide 9
Phase 3 ｜ 裝運行環境
Docker + Node + PostgreSQL
▪ ① 裝 Docker + Docker Compose（app + db 包埋）
▪ ② 裝 PostgreSQL 16（中央庫，啱分店；docker-compose 同起）
▪ ⚠️ 前置改動：現時 app 用 SQLite，上 PostgreSQL 要將 DB 層改為 pg（placeholder $1 等）
▪ 單店想快啲上：可暫用 SQLite，遲啲開分店再轉 PG（到時都要改）

## Slide 10
Phase 4 ｜ HTTPS 免費 SSL
資料安全核心：全程加密
▪ ① 網域 DNS 指去 Cloudflare（順便攞免費 WAF / DDoS）
▪ ② Caddy 自動攞 Let's Encrypt 證書、自動續期
▪ ③ 強制 HTTPS ＋ 開 HSTS
▪ ⚠️ 無 HTTPS 瀏覽器標「不安全」，客人唔敢落資料

## Slide 11
Phase 5 ｜ 由 GitHub 拉代碼跑起
部署核心動作
▪ ① 伺服器設 deploy key（只讀）git clone 倉庫
▪ ② 伺服器建立真正 .env，填入真密鑰（唔同本機）
▪ ③ docker compose up -d 起動（掛咗自動重起）
▪ ④ 驗證 curl localhost:4000/api/beds/labels 有返回
▪ ⑤ 做 DB migration（建表）＋ seed 示範數據
▪ ⚠️ SESSION_SECRET / JWT_SECRET 要用長亂碼，唔好用預設

## Slide 12
Phase 6 ｜ 反向代理 ＋ 網域指向
全世界經網域入到你個 app
▪ ① Cloudflare DNS 加 A 記錄：@ 同 www 指去伺服器 IP
▪ ② Caddy 將 https://網域 轉去 localhost:4000
▪ ③ 驗證四頁經 https 都開到（index / staff / doctor / admin）
▪ ④ 手機＋電腦試，確認無 mixed-content 警告
▪ 🎉 到呢步網站正式上線！

## Slide 13
Phase 7 ｜ 資料安全加固
上線唔係終點
▪ ① 每日自動備份 database（加密）抄去雲端（B2 / S3）
▪ ② Cloudflare WAF 擋惡意流量（已有 rate limit，加多層）
▪ ③ admin 後台加 IP 限制 / 更強密碼
▪ ④ 定期 npm audit 更新依賴；UptimeRobot 監測死機
▪ ⚠️ 備份唔驗證 = 冇備份；定期試 restore

## Slide 14
Phase 8 ｜ CI/CD 自動化
改 code 唔使驚
▪ ① GitHub Actions：push 自動跑 lint ＋ 嗰 10 輪交叉測試
▪ ② 測試過先 deploy（唔會將壞 code 推上線）
▪ ③ 進階：通過自動 deploy 上伺服器（零人手）
▪ ⚠️ CI 用假密鑰 / 測試庫，唔好用真實客人庫

## Slide 15
Phase 9 ｜ 開分店：多租戶
而家 plan 好，遲啲唔使重写
▪ 核心：加 clinic_id 落各表（bookings / users / settings / medical_records）
▪ 每間分店一個 subdomain：shop2.網域（或後台切換）
▪ PostgreSQL 中央庫，按 clinic_id 隔離各分店資料
▪ 因為 Phase 3 用 PostgreSQL，到時只加欄位唔使換數據庫
▪ ⚠️ 呢步係重構，開第 2 間店之前做，唔使急

## Slide 16
你三個要求，點樣滿足
逐一對齊
▪ 🔒 資料安全：HTTPS 加密 ＋ Cloudflare WAF ＋ 每日離地備份 ＋ .env 唔落 Git ＋ 防火牆
▪ 🌐 自己網域：Cloudflare 買/管 DNS，Caddy 自動 SSL，幾個鐘搞掂
▪ 🏬 開分店：而家 plan 多租戶（clinic_id ＋ PostgreSQL），遲啲零煩惱

## Slide 17
上線前 Checklist
逐項打勾
▪ ☐ .env / database.db 冇落 GitHub
▪ ☐ SESSION_SECRET / JWT_SECRET 係長亂碼
▪ ☐ 生產 .env 無 CAPTCHA_TEST_BYPASS（防驗證碼後門）
▪ ☐ 防火牆只開 22/80/443，密碼登入已關
▪ ☐ 全站 HTTPS，無 mixed-content
▪ ☐ 備份有做 ＋ 試過 restore
▪ ☐ Twilio / Stripe 真 key 設好，測試通知＋支付成功
▪ ☐ 四頁經 https 都開到；10 輪測試綠

## Slide 18
總結
✅ 主機：VPS 或 AWS Lightsail（單店最穩陣，唔使全 AWS）
✅ 棧：Docker + Node + PostgreSQL + Cloudflare
✅ 九個 Phase 逐步做，第一次約一個下午
✅ 分店多租戶而家 plan 定，將來零煩惱
下一步：我幫你備好實體部署檔（Docker / Caddy / CI）＋ SQLite→PG 改動