## Slide 1
寶天醫館智能預約系統
AWS 雲端部署方案
從零開始，手拖手教你部署上線 + 手機 App
涵蓋：Web 網站 | PWA 手機版 | iOS App | Android App
2026 年 9 月
寶天醫館
1

## Slide 2
📋 今日議程
1
項目概述
系統功能同技術棧
2
部署架構
AWS 雲端架構圖
3
手機 App 方案
PWA + 原生 App
4
部署步驟
10 步完成部署
5
安全措施
6 層防護
6
App 上架
App Store + Google Play
7
成本預算
免費層級 vs 付費
8
時間表
7 週部署計劃
9
風險預警
常見陷阱
10
下一步
行動計劃
2

## Slide 3
🏢 項目概述
🏥
中醫診所預約
寶天醫館智能預約系統
👥
5 個角色
訪客 / 會員 / 家庭 / 員工 / 醫師 / 管理員
📅
完整功能
預約 / 付款 / 醫療記錄 / HR管理
💻
技術棧
Node.js + Express + Vue 3 + SQLite
🐳
Docker 容器化
Caddy + Node.js + SQLite
📱
手機 App
PWA + React Native (iOS/Android)
3

## Slide 4
☁️ 為什麼選 AWS？
✅
穩定性
全球 99.99% 可用性
🔒
安全性
企業級安全防護
💰
成本
新用戶 12 個月免費
📈
擴展
隨時升級配置
💾
備份
自動備份同災難恢復
🌍
全球
多區域可用
4

## Slide 5
🏗️ 部署架構圖
📱 手機 App
🌐 PWA 網頁版
💻 瀏覽器
☁️ Route 53 (DNS)
🖥️ EC2 (Ubuntu)
🔒 Caddy :443
⚙️ Node.js :4000
💾 SQLite DB
所有平台 → 同一個 EC2 IP:443 → 同一個 Node.js API → 同一個 SQLite 數據庫
5

## Slide 6
📱 手機 App 方案
方案 | 開發時間 | 成本 | 推送通知 | 上架 | 推薦
PWA（推薦先做） | 1-2 天 | 免費 | 有限制 | 唔需要 | ✅ 初期用
React Native | 2-4 週 | 免費 | 完整支援 | 需要 | 之後再做
混合方案 | 4-6 週 | 免費 | 完整支援 | 需要 | 最終方案
💡 建議：先做 PWA（即時上線），再開發原生 App
PWA 手機網頁
用戶手機瀏覽器訪問 添加到主屏幕即變 App 即時上線，唔使審核
iOS App
App Store 上架 $99/年 推送通知 + 離線使用
Android App
Google Play 上架 $25 一次性 推送通知 + 離線使用
6

## Slide 7
📲 PWA 手機網頁版部署
1
建立 manifest.json
App 配置文件
2
建立 sw.js
Service Worker 離線緩存
3
在 index.html 加入引用
連接 manifest 同 sw
4
部署到 AWS
git push + docker compose
5
手機測試
添加到主屏幕
⚡ PWA 優點：免費、即時上線、自動更新、唔使 App Store 審核
7

## Slide 8
🤖 React Native 原生 App 開發
功能 | Web 版 | App 版
訪客預約 | ✅ | ✅
會員登入 | ✅ | ✅ + 生物認證
預約提醒 | ✅ 電郵 | ✅ 推送通知
醫療記錄 | ✅ | ✅
離線使用 | ❌ | ✅
推送通知 | 有限制 | ✅ 完整
📱 App 上架流程
🍎 iOS App Store
1. Apple 開發者帳號 $99/年
2. App Store Connect 建立記錄
3. EAS Build 構建 App
4. 提交審核（1-3 日）
5. 上架
🤖 Google Play
1. Google 開發者帳號 $25
2. Google Play Console 建立記錄
3. EAS Build 構建 App
4. 提交審核（1-3 日）
5. 上架
8

## Slide 9
🚀 AWS 部署 10 步曲
1
建立 AWS 帳戶
5 分鐘
2
設定 VPC 網絡安全
10 分鐘
3
啟動 EC2 伺服器
10 分鐘
4
連接伺服器
5 分鐘
5
安裝 Docker
10 分鐘
6
部署預約系統
15 分鐘
7
配置域名 HTTPS
20 分鐘
8
設定自動備份
15 分鐘
9
設定監控告警
10 分鐘
10
安全加固
15 分鐘
⏱️ 總時間：約 2 小時
9

## Slide 10
🔐 6 層安全防護
🌐
網絡層
VPC + 安全組 + 防火牆
🔒
傳輸層
HTTPS + TLS 1.3
⚙️
應用層
JWT + bcrypt + Rate Limiting
💾
數據層
SQLite 加密 + S3 備份
🔑
訪問層
SSH 金鑰 + 最小權限原則
📊
監控層
CloudWatch + 健康檢查
10

## Slide 11
💰 成本預算
服務 | 免費層級 | 超出後
EC2 t3.micro | $0 (750 hrs) | $7.60/月
EBS 20GB | $0 (30GB) | $1.60/月
Data Transfer | $0 (100GB) | $0.90/月
Route 53 DNS | $0.50 | $0.50
S3 備份 | $0 (5GB) | $0.02
合計 | ~$0.52/月 | ~$10.62/月
App 項目 | 費用
PWA 手機網頁 | 免費
iOS App 上架 | $99/年
Android App 上架 | $25 一次性
React Native 開發 | 免費 (Expo)
推送通知 | 免費 (100萬次/月)
📊 總成本估算
首年：AWS $6 + iOS $99 + Android $25 + 域名 $12 = ~$142 (約 HK$1,110)
之後每年：AWS $127 + iOS $99 + 域名 $12 = ~$238 (約 HK$1,860)
💡 建議：先用免費方案（PWA），之後再考慮原生 App
11

## Slide 12
📅 部署時間表
第 1 週
建立 AWS 帳戶 + 購買域名
1 天
第 2 週
部署系統 + 配置 HTTPS
1 天
第 3 週
設定備份 + 監控
1 天
第 4 週
安全加固 + 測試
1 天
第 5 週
PWA 手機網頁版上線
1 天
第 6 週
原生 App 開發 + 上架
2-4 週
第 7 週
全平台測試 + 正式上線
1 天
12

## Slide 13
⚠️ 風險預警
🚨
意外費用
影響：AWS 按使用量收費
預防：設定預算告警
💾
資料遺失
影響：EC2 實例被 terminate
預防：定期備份到 S3
🔓
安全漏洞
影響：SSH 開放俾所有人
預防：跟隨安全加固步驟
🔑
.pem 遺失
影響：無法登入伺服器
預防：妥善保管，備份多份
🚪
CAPTCHA 後門
影響：test999 關閉驗證碼
預防：生產環境必須刪除
📤
密碼外洩
影響：.env 被上傳到 GitHub
預防：確認 .gitignore
13

## Slide 14
✅ 安全檢查清單
🔴 嚴重
☐ .env 沒有 CAPTCHA_TEST_BYPASS
☐ SESSION_SECRET 已設定
☐ ADMIN_PASSWORD 強密碼
☐ SSH 禁止 root 登入
🟡 重要
☐ S3 備份已設定
☐ 自動備份腳本已運行
☐ CloudWatch 告警已建立
☐ 域名 DNS 已指向 EC2
🟢 建議
☐ Docker 鏡像已優化
☐ Gzip 壓縮已啟用
☐ PWA manifest.json 已設定
☐ App Store 審核已通過
14

## Slide 15
🎯 成功指標
🌐
網站可通過 HTTPS 正常訪問
📲
PWA 手機網頁版可添加到主屏幕
👥
所有 5 個角色功能正常
📧
電郵通知正常發送
💾
每日自動備份成功
📊
監控告警正常運作
🔒
安全檢查全部通過
💰
月費控制在 $10 內
🍎
iOS App 通過審核上架
🤖
Android App 通過審核上架
15

## Slide 16
➡️ 下一步行動計劃
優先級 | 任務 | 預計時間
高 | 完成 AWS 部署 | 1 天
高 | 購買域名 + 設定 DNS | 1 天
高 | 安全加固 | 半天
高 | PWA 手機網頁版 | 1 天
中 | 設定 WhatsApp 通知 | 1 天
中 | 設定 Stripe 付款 | 1 天
中 | React Native App 開發 | 2-4 週
中 | App Store 上架 | 1 天
中 | Google Play 上架 | 1 天
低 | 監控告警優化 | 半天
16

## Slide 17
❓ Q & A
有任何問題嗎？
• 部署相關問題
• 安全相關問題
• 成本相關問題
• App 開發相關問題
• 功能相關問題
17

## Slide 18
🙏 多謝！
寶天醫館智能預約系統 — AWS 雲端部署
YouTube | GitHub | 電郵支持
2026 年 9 月